会议纪要

| 会议时间 | 2026.3.25 9:50-11:40 | 会议地点 | 地铁物业209会议室 | 会议记录人 | 刘长会、吴迪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与会人员 | 地铁物业公司：张主任，申颖，技术管理部孙老师 星畅：刘长会（现场），吴迪（现场），林晴（线上），傅晓红（线上） |  |  |  |  |
| 会议主旨 | 2026年地铁物业OA办公管理系统讨论 |  |  |  |  |
| 会议议程 |  |  |  |  |  |
| - OA办公系统和公文功能介绍和演示 - 用户提的待处理需求 |  |  |  |  |  |
| 会 议 摘 要 |  |  |  |  |  |
| - OA办公系统和公文功能介绍和演示 - 我的流程 - 通知公告 - 内部邮箱 - 公文处理 - 用户提的待处理需求 - 工作联系单 - 填写主送部门时, 需通过下拉框选择部门而不是打字; - 需支持部门负责人在阅办环节转发到部门内部人员; - 收文处理单 - 需支持部门负责人在阅办环节，转发到部门内部人员; - 发文单 - 会签需是可选的；如有会签，先会签后签发； - 公文管理（3份表单） - 阅办需拆2个步骤，依次为：公司领导阅办（并签）、部门领导阅办（并签）; - 上行下达需求 - 收到股份公司收文和工作联系单后，需在物业公司内部进行转发转办； - 工作联系单和收发文，要支持发送到股份公司和兄弟公司的指定部门。 |  |  |  |  |  |
| 待 明 确 事 项 |  |  |  |  |  |
| - VPN访问如何安排，需要星畅协调和支持； - 待用户与股份讨论水印功能是否启用，哪些表单适用； - 需用户提供发文的红头文件样式。 |  |  |  |  |  |
| 下 一 步 工 作 安 排 |  |  |  |  |  |
| - 按以上意见调整； - 做上线前的准备； - 现场UAT测试。 |  |  |  |  |  |